软件工程2024级2026级

《高级项目实践》个人总结

| 姓名 | 刘逸轩 | 学号 | 2024302111010 | 班级 | 计算机类12班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 易签 - 活动票务与智能签到系统 |  |  | 团队名称 | 梦之结唱 |
| 实训收获和感想 | 一、实训概述与目标 - 实训目标与项目概述 本项目是武汉大学计算机学院软件工程2024级《高级项目实践》课程的一部分，要求在 12 个工作日内完成一个完整的 Web 应用系统的开发与交付。项目采用敏捷开发模式，分两个 Sprint 迭代，最终交付可运行的活动票务与智能签到系统。 本项目实现的是一个面向校园场景的活动票务与智能签到 Web 应用，包含登录认证、活动发布与管理、票务购买、二维码签到、数据大屏、AI 参会率预测、活动推荐等核心功能模块。系统分为 B 端（举办方桌面端）和 C 端（参会者移动端），覆盖了从活动创建到现场签到的完整业务流程。 - 个人角色与职责 在本次实训中，我担任 组员 B（QA + 后端逻辑/算法），主要职责包括： 后端接口开发：负责认证模块、用户模块、Dashboard 模块、推荐模块共 8 个核心接口的开发 AI 禁飞区算法实现：手写参会率预测算法（四因子加权模型），调用大模型处理边界情况 QA 测试体系建设：在 Apifox 中完成全部20个接口的测试用例编写与全量回归测试 前后端联调：整合组员 A，C 的前端代码，修复集成问题 8 项 CI/CD 配置：配置 GitLab CI 流水线，实现 MR 自动编译检查 - 个人学习目标 掌握 Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + JWT 的后端开发全流程 实践 AI 辅助编程（Vibe Coding），理解“人机协同”的开发模式 学习 QA 测试体系的建设方法，包括接口自动化测试和性能检查 体验敏捷开发流程中的团队协作与分支管理 二、主要工作内容与成果 - 个人工作内容完成情况 - 任务1：认证模块与用户模块后端开发 （1）工作描述：实现了用户注册、登录、获取个人信息、更新个人信息共 4 个核心接口。注册时支持选择身份（参会者/举办方），密码使用 jBCrypt 加密存储，登录成功后返回 JWT Token 用于后续身份验证。设计了 JWT 拦截器和 UserContext（ThreadLocal）上下文传递机制，实现了 24 小时过期的 Token 认证。 （2）交付成果：完成了 4 个后端 API 接口，通过 Apifox 进行了完整的接口测试；交付了 JWT 工具类、拦截器、全局异常处理、统一响应体 Result 等公共组件。 - 任务2：Dashboard 参会率预测算法实现（AI 禁飞区②） （1）工作描述：手写实现了四因子加权预测模型，包含历史签到率（50%）、热度（20%）、购票集中度（20%）、时段因子（10%）四个维度。购票集中度部分创新地设计了甲乙丙丁四个时段的分类统计方法（甲看覆盖度、丁看峰值集中度），体现了对用户行为的深入挖掘。在 Day 10 进一步接入真实 AI，实现边界情况补偿和建议文案生成。 （2）交付成果：完成了 DashboardController、DashboardService、DashboardServiceImpl 以及 PredictionResponse 等 DTO，算法公式和设计历程记录在 算法设计文档.md 中。 - 任务3：QA 测试体系建设 （1）工作描述：在 Apifox 中完成了全部 20 个接口的请求体/响应体/断言配置，覆盖正常、异常、边界三类场景。完成了性能检查（首页首次加载 808ms，API 平均响应 87ms），设计了 5 个边界场景测试用例，编写了 AI 反思报告。 （2）交付成果：Apifox 可执行的测试用例集，覆盖认证、用户、活动、票务、Dashboard、推荐 6 大模块；性能检查表格和边界场景文档。 - 任务4：前后端联调与集成 （1）工作描述：在 Day 6 和 Day 7 分别整合了组员 A（主办方前端）和组员 C（C 端前端）的代码，修复了接口签名不一致（PageResponse vs List）、缺少 import、扫码依赖缺失（jsQR 替代 BarcodeDetector）、拦截器放行路径配置错误等 8 项集成问题。 （2）交付成果：本地全流程跑通，19 个接口全部通过联调测试。 - 解决实际问题情况 [这是展示你分析和解决问题能力的关键部分，请选择1-2个典型问题详述。] - 挑战一：签到二维码解析失败（后端正则表达式三版皆错） （1）问题分析：签到接口返回 4103（票务不存在），通过 IDEA 控制台日志发现 SQL 查询 ticket_no 时查不到数据。定位到 FULL_PATTERN 正则表达式解析 ticket_{eventId}_{ticketNo}_{timestamp} 格式时，把 ticketNo（格式为 {eventId}_{userId}_{timestamp}）中的时间戳当成了独立时间戳，导致 eventId 重复解析。 （2）解决过程：AI 连续给出了三版修正方案，都用了 ^ticket_(\\d+)_(.+)_(\\d{10,})$ 的格式，没有意识到 ticketNo 里已经包含了 eventId。我手动梳理了 ticketNo 的生成格式，改为 ^ticket_(\\d+_\\d+_\\d{10,})_(\\d{10,})$，把整个 ticketNo 作为一个整体提取，然后通过 ticketNo 直接查票。 （3）结果与反思：问题解决。教训是 AI 生成代码后必须自己先理解业务逻辑再跑，不能只看它说“这次对了”。 2.2挑战二：前端扫码跨浏览器兼容性问题 （1）问题分析：签到扫码页面使用 BarcodeDetector API，Chrome 能跑，Edge 偶尔行，Firefox 完全不支持。验收时可能翻车。 （2）解决过程：AI 推荐了 BarcodeDetector 但没提供降级方案。我改用 jsQR 纯前端解码库替代，同时在设计上保留了手动输入票号作为兜底方案。 （3）结果与反思：所有浏览器扫码功能稳定。涉及浏览器兼容性的功能，AI 给的主路径往往不够，必须自己补降级方案。 三、心得体会与学习收获 - 专业知识与技能 [你掌握了哪些新技术？对哪些原有技术有了更深的理解？例如：通过本项目，我真正将SSM/SpringBoot框架的理论知识转化为了实践能力；学会了使用Redis进行热点数据缓存以优化查询性能。] （1）掌握了 Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + JWT 的后端开发全流程，包括 Controller、Service、Mapper 三层架构设计和拦截器 + ThreadLocal 的上下文传递机制。 （2）实践了 AI 辅助编程（Vibe Coding）的“Plan → Act”模式：先让 AI 做方案设计，再让 AI 生成代码，最后人工审核并手写核心逻辑。深刻理解了“AI 是助手，不是替代者”的含义。 （3）学会了使用 Apifox 进行接口定义、调试和自动化测试，以及 GitLab CI 流水线的配置方法。 - 软件工程实践 （1）接口文档的“统一响应体”和“错误码字典”必须在开发开始前定稿，否则联调时返工成本极高。本次项目中，接口文档经历了 v1.0 → v1.3 三次修订，每次修订都伴随代码适配。 （2）前后端分支合并时，application.properties 等配置文件容易被覆盖，应在团队内约定配置优先级和提交规则。我将 .clinerules.md 加入 .gitignore 避免了配置文件被 Git 操作污染。 （3）AI 禁飞区（手写核心算法）的设计保证了系统的可解释性。参会率预测的 4 个因子、活动推荐的 2 个因子，每个都能在答辩时讲清楚“为什么用这个因子、为什么给这个权重”。 - 团队协作与沟通 （1）学会了如何在 Git 上处理多人协作的冲突：git rebase 保持历史干净，git stash 暂存本地改动，git cherry-pick 选择性合并。 （2）开发初期，组员 C 的 GitLab 无法大量推送代码，通过打包或者gitlab逐一提交发送，需要人工检查并适配差异。在团队开发中，成员的工具链不一致是常态，需要具备手动整合的能力。 （3）交叉 Review 环节让我理解了“给别人提问题”和“回答别人问题”是两种不同的能力——提问需要快速理解别人的代码，回答需要对自己代码的每个决策有充分的理由。 四、 总结与展望 - 自我评价 较好地完成了分配的后端开发任务和 QA 测试体系建设。在部负责的 AI 禁飞区（参会率预测）中，实现了可控可解释的手写算法，并创新地设计了甲乙丙丁四时段购票集中度统计方法。在代码规范性和文档撰写方面仍有提升空间，部分代码注释可以更详细统一。 - 未来学习规划 发现自己在数据库查询优化和 Docker 容器化方面的知识不足——Day 8 尝试 Docker 化时因环境问题搁置。计划在实训结束后系统学习 Docker 和 Linux 服务器部署。同时，对 Spring Boot 的 AOP 和事务管理机制也想深入理解，而不是停留在“能用”的层面。 |  |  |  |  |