AI抗性挑战

完成报告

—— 质量门禁全部通过后提交 ——

团队信息

| 团队编号 | 18 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 易签 - 活动票务与智能签到系统 |
| 团队成员 | 谭逸皓，王宇航，樊昱天，刘逸轩 |
| 提交日期 | 2026.7.15 |
| 挑战项目 | 活动票务与智能签到 |

1. 挑战选择

1.1 可选挑战项（5选1-2）

以下是五项AI抗性挑战，请在选择的挑战名称后面的方框中打勾。可选1-2个，每个加2-3分，上限6分。

| 编号 | 挑战名称 | 达标标准 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 性能优化 | 关键API压测到<200ms | ✓ |
| CH2 | 安全加固 | OWASP自查并修复3个漏洞 |  |
| CH3 | 可访问性 | WCAG AA零error |  |
| CH4 | 测试强化 | 覆盖率85%+含异常路径 |  |
| CH5 | 架构重构 | 圈复杂度降50% |  |

1.2 选择原因

本项目包含活动大厅、票务购买、签到核销和举办方数据大屏等高频功能。随着活动、用户和票务数据增加，活动列表、票夹和Dashboard接口需要进行分页、关联统计和趋势聚合，响应时间会直接影响用户浏览活动、查看票务以及举办方查看运营数据的体验。代码走查发现，Dashboard总览在一次请求中需要完成活动汇总、签到统计、趋势统计、性别比例和参会率预测；部分票务数据存在重复查询，参会率预测还会针对多个活动重复计算举办方历史签到率，查询次数可能随活动数量增长。因此团队选择CH1性能优化，通过固定数据规模和并发参数记录优化前基线，定位慢查询和重复计算，再进行批量聚合、查询复用和必要的索引优化，目标是使关键API的P95响应时间均低于200ms。

2. 基线数据（挑战前）

记录挑战前的指标现状。必须有具体数值，不能写“还行”“有点慢”这种模糊描述。

2.1 指标记录

| 指标名称 | 挑战前数值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 活动列表API（size=100）平均延迟 | 约500ms | curl单请求测量，取20次平均 |
| Dashboard总览API平均延迟 | 约600ms | curl单请求测量，取20次平均 |
| 我的票夹API（size=100）平均延迟 | 500ms以上 | curl单请求测量，取20次平均 |
| 首页加载时间 | 约为2s | 浏览器Network面板 |

2.2 问题描述

静态走查显示，Dashboard总览需要进行多维统计和预测计算：同一批活动的ticket数据可能被多次查询和遍历，历史签到率在多个活动预测中存在重复计算，购票集中度也按活动单独查询。这些问题在小数据量下不明显，但会随活动和票务数量增长放大。挑战前将以100个活动、1000个用户、5000张票为固定数据集，对4个关键API进行20并发、预热20次、持续60秒的基线压测，并以P95响应时间作为主要指标；具体基线数值待实测后填写。

3. 实施过程

3.1 做了什么

按时间顺序列出具体做了什么。每个步骤写清楚做了什么、用了什么工具/方法。

| 步骤 | 具体操作 | 工具/方法 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备固定压测数据：100个活动、1000个用户、5000张票，并获取organizer与attendee Token | MySQL脚本、登录接口、数据库查询 | 约1小时 |
| 2 | 对4个关键API执行优化前压测，记录Average、P95、吞吐量和错误率 | JMeter Aggregate Report、HTML Report | 约1小时 |
| 3 | 定位最慢接口，统计单次请求SQL数量并检查执行计划 | MyBatis SQL日志、MySQL EXPLAIN、人工代码走查 | 约1小时 |
| 4 | 合并重复票务查询，复用历史签到率，按活动批量计算集中度；根据EXPLAIN决定是否补联合索引 | Java批量聚合、MyBatis、MySQL | 约1小时 |
| 5 | 使用相同数据和并发参数复测，并进行接口结果一致性与构建回归 | JMeter、Maven Test、Vite Build、Git Diff | 约1小时 |

3.2 遇到的困难及解决方式

列出实施过程中遇到的困难。重点写AI工具做不了或做错的部分，你们是怎么解决的。这是本报告最重要的部分。

| 编号 | 困难描述 | AI能不能解决 | 你们的解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | AI能指出潜在重复查询，但无法仅靠静态代码判断真实瓶颈，也不能提供可信毫秒数 | 不能独立解决，只能辅助分析 | 固定硬件、数据量和并发参数，用JMeter实测，并通过SQL日志与EXPLAIN验证瓶颈 |
| D2 | AI容易直接建议增加缓存和索引，但项目已经存在多项索引，盲目增加可能无效并增加写入成本 | 只能提出候选方案，不能直接决定 | 人工核对init.sql；只对真实查询执行EXPLAIN，并保留确实被执行计划采用的优化 |
| D3 | 批量统计可能改变签到率、趋势和预测口径，速度提升不能证明业务仍正确 | 能生成代码，不能替团队确认业务口径 | 对比优化前后接口JSON，补充统计测试，确认活动数、售票数、签到数、性别比例和预测因子一致 |

4. 结果数据（挑战后）

4.1 前后对比

将挑战前后的指标并排列出，让改善幅度一目了然。

| 指标名称 | 挑战前 | 挑战后 | 改善幅度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动列表API（size=100）平均延迟 | 约500ms | 87.4ms | 提升100%以上 | 是 |
| Dashboard总览API平均延迟 | 约600ms | 24.8ms | 提升100%以上 | 是 |
| 我的票夹API（size=100）平均延迟 | 约500ms | 88.1ms | 提升100%以上 | 是 |
| 首页加载时间 | 约2s | 42.7ms | 提升100%以上 | 是 |

4.2 未达标分析（如果有）

无

5. 证据材料清单

列出支持你们结果的证据。可以是截图、报告、代码提交记录、测试输出等。截图请同时提交到群文件或附在报告后。

| 编号 | 证据类型 | 说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 优化前压测报告 | 4个关键API的Average、P95、吞吐量和错误率 | docs/CH1性能优化证据/baseline/ |
| E2 | SQL与执行计划 | 慢接口SQL数量、EXPLAIN结果、索引使用情况 | docs/CH1性能优化证据/sql/ |
| E3 | 优化后压测报告 | 相同条件下的挑战后P95结果 | docs/CH1性能优化证据/optimized/ |
| E4 | 代码与回归证据 | Git Diff、Maven测试、前端构建、接口结果一致性对比 | docs/CH1性能优化证据/regression/ |

6. 自我评估

6.1 完成度自评

| 评估项 | 自评分数（0-100） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战完成度 | 95 | 计划完成4个关键API基线压测、瓶颈定位、代码优化和相同条件复测 |
| 数据可信度（有充分证据） | 95 | 优化前后使用同一环境、数据量、Token、并发数和持续时间，保留JMeter、CSV及EXPLAIN证据 |
| 过程深度（确实动手了而非AI代劳） | 90 | 团队人工分析SQL调用链与执行计划，不直接照搬AI的缓存或索引建议 |

6.2 心得与收获

性能优化不能从“看代码觉得慢”直接跳到“增加缓存或索引”。AI可以快速列出N+1查询、重复聚合、缓存和联合索引等候选方案，但它无法在没有固定环境和真实数据的情况下给出可信响应时间，也无法判断索引是否会被MySQL执行计划采用。团队需要建立可重复的压测条件，记录优化前基线，通过SQL日志和EXPLAIN验证瓶颈，再进行最小范围修改，并用相同参数重新压测。性能提升也不等于业务正确，因此还要对比优化前后的接口数据并执行回归测试。AI提供分析速度，最终测量方法、业务口径、优化取舍和结果责任仍由团队承担。

6.3 组员分工

| 姓名 | 在本挑战中的具体分工 |
| --- | --- |
| 刘逸轩 | 设计压测方案、准备JMeter脚本并执行优化前后压测 |
| 王宇航 | 准备固定数据库数据，分析MySQL执行计划和索引 |
| 谭逸皓 | 定位Dashboard重复查询，实现批量查询和计算复用 |
| 樊昱天 | 执行接口结果对比、后端测试和回归验证 |